Business Process Documentation

For Event Organizer Kapi Project

Includes

- Risk Planning

- Plan Changes

Risk Planning

Agar memastikan kesuksesan proyek, berbagai potensi risiko akan diidentifikasi, dinilai, dan direncanakan strategi mitigasinya. Risiko yang dimaksud mencakup:

- Risiko teknis

  - Kebutuhan Event Organizer kompleks dan dapat berubah karena menggunakan paradigma Agile

Strategi:

    - Memastikan kebutuhan utama dengan pengguna sistem

    - Pembuatan prototipe diiringi dengan user acceptance test lebih awal dan rutin

  - Kesalahan input yang tidak ditangani dapat menyebabkan crash

Strategi:

    - Unit testing intensif, peer review

  - Tampilan output terbatas

Strategi:

    - Output dibuat simpel dengan mengutamakan tujuan utama

- Risiko bisnis

  - Fitur yang berubah dapat menyebabkan pembengkakan biaya

Strategi:

    - Memastikan kebutuhan utama dengan pengguna sistem, jika ada perubahan hanya terhadap fitur kecil

    - Dibuat prosedur perubahan rencana

  - Fitur yang berubah dapat menyebabkan keterlambatan atau perubahan timeline pengerjaan

Strategi:

    - Memastikan kebutuhan utama dengan pengguna sistem, jika ada perubahan hanya terhadap fitur kecil

    - Dibuat prosedur perubahan rencana

- Risiko operasional

  - Antarmuka CLI kurang intuitif bagi beberapa pengguna atau bahkan membingungkan jika data yang ditangani membesar

Strategi:

    - Pelatihan penggunaan CLI dan pembuatan cheat sheet command;

  - Kurangnya dokumentasi teknis menyulitkan maintenance atau pengelolaan jangka panjang lain

Strategi:

    - Dilakukan dokumentasi yang baik

Plan Changes

Karena proyek Agile yang bersifat fluktuatif. Akan dibuat sebuah prosedur untuk menangani dan menyaring segala bentuk perubahan yang muncul selama proyek. Dengan demikian perubahan tidak akan mempengaruhi timeline sprint. Prosedur pengajuan perubahan adalah sebagai berikut:

- Mengajukan Perubahan

Pemohon mengirimkan Formulir Permohonan Perubahan ke Product Owner dengan format judul, alasan, nilai bisni dan urgensi

- Penilaian Dampak

Product Owner dan Scrum Master mengevaluasi apakah perubahan memang diperlukan dan dampaknya terhadap sistem serta proyek. Jika diterima, perubahan akan masuk Product Backlog.

- Prioritization

Perubahan tidak akan langsung masuk pada sprint yang sedang berjalan tetapi dieksekusi sesuai tingkat urgensinya. Jika kondisi darurat, akan dilakukan stop-the-line dan dilakukan penambahan Product Backlog baru

- Sprint Planning & Penjadwalan

Product Backlog baru disetujui seluruh anggota tim dan dipilih untuk dipindahkan ke Sprint Backlog

- Implementasi
Tim mengerjakan sesuai Sprint Backlog

- Review & Validasi
PO dan stakeholder memverifikasi apakah perubahan memenuhi kebutuhan. Jika ada revisi tambahan, kembali ke langkah 1

- Dokumentasi
Tambahkan catatan perubahan